## Slide 1
Atuação do TCU nas obras de duplicação da BR-163/364/MT
José Ulisses Rodrigues Vasconcelos
Secretário
2ª Secretaria de Fiscalização de Obras do TCU
Notes: <number>

## Slide 2: Histórico de Fiscalizações
Plano de Fiscalização de Obras (FISCOBRAS)
BR-163/364-MT (Rondonópolis – Cuiabá – Posto Gil)

## Slide 3: Histórico de Fiscalizações
Plano de Fiscalização de Obras (FISCOBRAS)
BR-163/364-MT (Rondonópolis – Cuiabá – Posto Gil)
 | 2010 | 2011 | 2012
Contratos | 3 | 3 | 1
Editais de Licitação | - | 1 | 1
Projetos | - | - | 2

## Slide 4
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Duplicação
Restauração
Adequação (COPA)
Manutenção
OBRAS DE
Histórico de Fiscalizações
Notes: <number>

## Slide 5
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Trevo Lagarto
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Duplicação
OBRAS DE
OBRAS DE DUPLICAÇÃO Rosário Oeste – Posto Gil
Notes: <number>

## Slide 6: OBRAS DE DUPLICAÇÃO Rosário Oeste – Posto Gil
FISCOBRAS 2011
Irregularidades Encontradas
  Projeto básico deficiente
    Sobrepreço de R$ 3,4 milhões
  Fiscalização das obras deficiente
    Obras iniciadas sem supervisão
Situação (TC 008.786/2011-9)
  Análise das audiências e oitivas
  Sem deliberação conclusiva do TCU

## Slide 7: OBRAS DE DUPLICAÇÃO Rosário Oeste – Posto Gil
FISCOBRAS 2012
Em andamento

## Slide 8
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Trevo Lagarto
Rosário Oeste
Posto Gil
Duplicação
OBRAS DE
OBRAS DE DUPLICAÇÃO Cuiabá – Serra de São Vicente
Notes: <number>

## Slide 9: OBRAS DE DUPLICAÇÃO Cuiabá – Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2012
Em andamento
Objeto:
  Projeto de Duplicação e Restauração
  km 278,9 - 321,3

## Slide 10
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Trevo Lagarto
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Duplicação
OBRAS DE
OBRAS DE DUPLICAÇÃO Serra de São Vicente
Notes: <number>

## Slide 11: OBRAS DE DUPLICAÇÃO Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2010
Principais irregularidades
  Execução de serviços com qualidade deficiente
    Pavimento de Concreto
    Sub-base de Concreto Rolado
  Liquidação irregular de despesa
Situação (TC 017.053/2010-2)
  Análise das audiências e oitivas
  Sem deliberação conclusiva do TCU
Espessuras inferiores ao projetado

## Slide 12: OBRAS DE DUPLICAÇÃO Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2011
Principais irregularidades
  Execução de serviços com qualidade deficiente
    Pavimento de Concreto
    (Irregularidade longitudinal excessiva)
      63 % do pavimento acima do limite máximo
Situação (TC 008.786/2011-9)
  Análise das audiências e oitivas
  Sem deliberação conclusiva do TCU

## Slide 13
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Restauração
OBRAS DE
OBRAS DE RESTAURAÇÃO Serra de São Vicente
Notes: <number>

## Slide 14: OBRAS DE RESTAURAÇÃO Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2010
Irregularidades Encontradas
  Execução de serviços com qualidade deficiente
    Pavimento de concreto
    37% das placas com espessura inferior ao mínimo aceitável
    Camada anterior de asfalto
    Espessura média: 40% inferior ao projetado
  Superfaturamento de R$ 5 milhões

## Slide 15: OBRAS DE RESTAURAÇÃO Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2010
Situação (TC 011.517/2010-7)
  Deliberação TCU – Acórdãos 1962/2010 e 282/2011
  Foram determinadas audiências de gestores e oitivas dos envolvidos, além de determinações ao DNIT
  Atual: Análise das respostas e do cumprimento das determinações

## Slide 18: OBRAS DE RESTAURAÇÃO Serra de São Vicente
FISCOBRAS 2011
Irregularidades Encontradas
    Execução de serviços com qualidade deficiente
    Pavimento de Concreto
    (Irregularidade longitudinal excessiva)
      22,2 % do pavimento acima do limite máximo
Situação (TC 008.786/2011-9)
  Análise das audiências e oitivas
  Sem deliberação conclusiva do TCU

## Slide 19
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 190,3
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Adequação (COPA)
OBRAS DE
OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE Cuiabá – Várzea Grande (COPA)
Notes: <number>

## Slide 20: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE Cuiabá – Várzea Grande (COPA)
FISCOBRAS 2011
Principal irregularidade
  Projeto Básico Deficiente
  (Incompatibilidade com plano de mobilidade urbana)
Situação (TC 015.083/2011-0)
  Edital de Licitação revogado pelo DNIT
  Deliberação do TCU - Acórdão 3062/2011
  Arquivamento do processo

## Slide 21: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE Cuiabá – Várzea Grande (COPA)
FISCOBRAS 2012
Em andamento:
Objeto
  EDITAL Nº 007/2011/SECOPA.
  Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande

## Slide 22
km 353,5
km 321,3
km 278,9
km 270,5
km 261,9
km 128,7
km 461,7
km 507,1
Rondonópolis
Serra de São Vicente
Cuiabá
Trevo Lagarto
Rosário Oeste
Posto Gil
Várzea Grande
Manutenção
OBRAS DE
OBRAS DE MANUTENÇÃO Serra de São Vicente – Rondonópolis
Notes: <number>

## Slide 23: OBRAS DE MANUTENÇÃO Serra de São Vicente – Rondonópolis
FISCOBRAS 2010
Irregularidades Encontradas
    Superfaturamento de R$ 8,6 milhões
Situação (TC 011.517/2010-7)
  Deliberação TCU – Acórdãos 1962/2010 e 282/2011
  Foram determinadas audiências de gestores e oitivas dos envolvidos
  Atual: Análise das respostas, sem deliberação conclusiva do TCU

## Slide 25: PROJETO DE RESTAURAÇÃO/DUPLICAÇÃO BR-163/MT - km 278,9 - 321,3
FISCOBRAS 2012
  Em andamento: TC 009.287/2012-4
Objeto
  O objeto fiscalizado é o projeto das obras de restauração da pista existente e para adequação de capacidade, melhoria da segurança com eliminação de pontos críticos e duplicação da rodovia BR-163/MT, entre os quilômetros 278,9 e 321,3 (extensão de 42,4 Km), acesso ao distrito industrial de Cuiabá até o início do Contorno de Cuiabá;
  Volume de Recursos Fiscalizados: R$ 162.204.524,42; R$ 159.494.559,00 (9/2011), refere-se ao orçamento das obras previsto no projeto executivo; R$ 2.709.965,42 (4/2010), refere-se ao valor do contrato firmado com a empresa JBS Consultoria, projetos e construções LTDA (Contrato 142/2010-00).

## Slide 26: Recomendações para as obras atuais e futuras
Análise mais criteriosa dos projetos elaborados
Melhoria na fiscalização das obras
Observância dos dispositivos legais quanto a administração dos contratos

## Slide 27
Obrigado!