## Slide 1: PIUBS Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde Atuação do TCU Acórdãos 1.097/2018-P e 1.961/2018-P)
Audiência ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
Anexo II, Plenário 9, 7/5/2019

## Slide 2
O QUE É O PIUBS?
Hardware e software
Conectividade
Treinamento
Suporte técnico
29 mil a 42 mil UBS
Em todos os municípios
R$ 17 bi em cinco anos
R$ 20 bi de economia anual (*)
GRANDES NÚMEROS
Contratados como serviços

## Slide 3
QUAIS OS GANHOS ESPERADOS?
Melhor qualidade no atendimento
Redução da demanda por exames
Melhoria na gestão da atenção básica
Integração dos dados de saúde (e-Saúde)

## Slide 4
COMO O TCU FISCALIZOU (DEZ/2017)?
Acompanhamento de grandes projetos
Análise por áreas especializadas do TCU (Saúde e TI)
Objetivo é avaliar riscos de forma concomitante e promover melhorias
Foram identificados indícios de irregularidades

## Slide 5
MODELO JURÍDICO DE CREDENCIAMENTO
Escolha discricionária pelo gestor
Fere princípio da impessoalidade (CF)
Ausência de critérios objetivos (Lei 8.666)
Fere princípio da não exclusão (jurisprudência)
Risco de cartelização e conluio com gestores

## Slide 6
O QUE O MS DISSE A RESPEITO (NOV/2018)
Escolha dos fornecedores será por sorteio
Escolha aleatória, mitigaria os demais riscos

## Slide 7
FALTA DE CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Verificação física de apenas 10% das UBS, por meio de duas universidades
Incapacidade técnica / operacional de fiscalizar a qualidade dos serviços (SLA) prestados
Incapacidade de aferir elevado volume de informações para ateste dos pagamentos

## Slide 8
O QUE O MS DISSE A RESPEITO (NOV/2018)
Usaria equipes regionais do MS para fiscalizar
Ferramenta para avaliar SLA, ainda não contratada
Contratar empresa para auxiliar nos atestes

## Slide 9
FALTA DE PLANEJAMENTO
Não foi estabelecido projeto piloto
Cronograma estabelecido sem fundamentação
Inexistência de comitê gestor atuante
Há processos mal planejados que se tornaram TCE
Alterações repetidas no edital e requisitos técnicos a definir posteriormente

## Slide 10
INDÍCIOS DE SOBREPREÇO
Falhas na pesquisa de preços
Falhas conceituais na estimativa de preços
Erros de cálculos na estimativa de preços
Sobrepreço estimado de 36% (R$ 6 bi)

## Slide 11
OUTRAS FALHAS
Falta de previsão orçamentária (LRF e PPA)
Falta de análise de impacto nos anos subsequentes (LRF)
Falhas no estabelecimento de gestão de riscos
Recursos orçamentários apenas para primeiro ano
Não reversão dos ativos para a administração

## Slide 12
O QUE O MS DISSE A RESPEITO (NOV/2018)
Realização de projeto piloto com 130 municípios
555 municípios atendidos ainda em 2019
Estimativa de redução de 15% no valor orçado
Créditos orçamentários para 2019 (R$ 540 mi)
Estimativa de benefícios apenas após o primeiro ano

## Slide 13
SITUAÇÃO ATUAL
Respostas insuficientes do MS em nov/2018
Gestão atual do MS sinalizou com reformulação
O TCU depende de ações do MS para voltar à análise

## Slide 14
Missão do TCU: aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo
Anexo II, Plenário 9, 7/5/2019
Audiência ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados