## Slide 1: Câmara dos Deputados Audiência Pública Comissão de Viação e Transportes (CVT)
Requerimento nº 170: PAC 2 – Ferrovias
FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
FERRONORTE (Trecho Rondonópolis/MT – Cuiabá/MT)

## Slide 2: Agenda
Projeto “FICO, EF-354 (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)”
Projeto “FERRONORTE, EF-170 (Trecho Rondonópolis/MT – Cuiabá/MT)”

## Slide 3: PAC 2 – Ferrovias
PAC  PIL
Preexistente
PAC
Eliseu Martins
Figueirópolis
Lucas de Rio Verde
Vilhena
Uruaçu
Luís Eduardo
Barreiras
Brumado
Anápolis
Panorama
Porto Murtinho
Palmas
Açailândia
Salgueiro
Pecém
Suape
Ilhéus
Itaguaí
Santos
Rondonópolis
Alto Araguaia
Araguaína
Estrela d’Oeste
Guaraí
Aguiarnópolis
Missão Velha
Barcarena
Ferrovia de Integração Centro-Oeste
Campinorte/GO-Vilhena/RO
Prolongamento Norte da Ferrovia Norte-Sul
Barcarena/PA-Açailândia/TO
Chapecó
Itajaí
Prolongamento Sul da Ferrovia Norte-Sul
Estrela d’Oeste /SP– Panorama/SP
Ferrovia do Pantanal
Panorama/SP - Porto Murtinho/MS
Dourados
Rio Grande
Paranaguá
Guarapuava
Cascavel
Novo Mundo
Corredor Ferroviário do Paraná Maracaju/MS – Paranaguá/PR
Maracaju
Cuiabá

## Slide 4: PIL – Ferrovias

## Slide 5: FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
Mapa de Situação:
AGENDA

## Slide 6: FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
Dados gerais:
Extensão: 1.065km;
Bitola: 1,60m;
Raio mínimo: 500m;
Rampas máximas compensadas: 0,6% e 1,0%;
Extensão entre pátios: 30km;
Quantidade de pátios: 35;
Trem-tipo: 4 Locos + 150 Vagões;
Capacidade de transporte: 9 pares de trens/dia (~ 38 MTPA);
Principais demandas de transporte: produtos agrícolas;
Estimativa de investimentos: ~R$ 8,4 bilhões;
Prazo de concessão: 35 anos.

## Slide 7: FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
Traçado Referencial:

## Slide 8: FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
Traçado Referencial (continuação):

## Slide 9: FICO (Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Água Boa/MT – Campinorte/MT)
Cronograma (status):
 | Cronograma | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 
 |  | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr
Planejado | Estudos preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Revisão dos estudos preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tomada de subsídios/Reuniões participativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Análise de contribuições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Adequação dos estudos e instrumentos de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Aprovação do plano de outorgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Análise do TCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Audiências e consultas públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Adequação dos instrumentos de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Publicação do Edital e Recebimento de Proposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizado | Estudos preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Revisão dos estudos preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tomada de subsídios/Reuniões participativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Análise de contribuições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Adequação dos estudos e instrumentos de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Aprovação do plano de outorgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Análise do TCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Audiências e consultas públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Adequação dos instrumentos de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Publicação do Edital e Recebimento de Proposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: FERRONORTE (Trecho Rondonópolis/MT – Cuiabá/MT)
Mapa de Situação:
Santarém
Cuiabá
Rondonópolis
Trecho Cuiabá/MT – Santarém/PA em estudo pela ANTT
Trecho Rondonópolis/MT - Cuiabá/MT incluído no PAC e em estudo pela ANTT

## Slide 11: FERRONORTE (Trecho Rondonópolis/MT – Cuiabá/MT)
UF: MT
TIPOLOGIA: Logística > Transporte > Ferrovia > Estudos e Projetos - Ferrovias
EXECUTOR: ANTT
ÓRGÃO RESPONSÁVEL LOCAL: Ministério dos Transportes
META - PAC: 1,00 Projeto
INVEST. TOTAL: R$ 15,0 milhões
DATA DE INÍCIO: 15/04/2013
DATA DE CONCLUSÃO: 30/05/2014
ESTÁGIO: Ação Preparatória
RESULTADOS
Assinado Termo de Compromisso entre ANTT, VALEC, DNIT e Governo do Estado do Mato Grosso para a realização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA);
Termo de Referência (TR) do estudo finalizado pela ANTT (inclui o trecho Cuiabá/MT – Santarém/PA);
Plano de Trabalho apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 10/01/2013 de acordo com metodologia utilizada no PIL.
PROVIDÊNCIAS
Celebrar Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a UFSC conforme a nova Portaria Conjunta nº 8, de 7 de novembro de 2012, dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Controladoria-Geral da União (aguardando análise pela PRG/ANTT);
Iniciar os estudos em maio/2013;
Concluir EVTEA até 30/05/2014.

## Slide 12
Obrigado!